福建省公路水运建设工程安全生产

费用管理暂行规定

**第一章 总　则**

**第一条**　为加强公路水运建设工程安全生产费用管理，建立安全生产投入长效机制，改善施工作业条件，减少施工伤亡事故，切实保障施工人员人身安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、《福建省交通建设工程质量安全条例》、财政部和应急部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》、交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《福建省建设工程安全生产管理办法》等有关规定，制定本暂行规定。

**第二条**　在本省境内从事公路水运工程的新建、改建、扩建等有关活动应当遵守本规定。

**第三条**　本规定所称公路水运建设工程项目安全生产费用（以下简称“安全生产费用”）是指公路水运施工单位按照有关规定和施工安全标准，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、施工现场防抗台风、暴雨等自然灾害、安全生产条件的改善、加强安全生产管理等所需的费用。

**第四条** 安全生产费用管理坚持“项目计取、确保需要、规范使用”的原则。

**第二章 安全生产费用的确定**

**第五条**　设计单位编制工程概（预）算时，应当依据有关规定，计列安全及文明施工措施费。

**第六条** 建设单位在编制工程招标文件时，应当明确安全生产费用及安全生产条件、保障措施、专职安全生产管理人员配备等有关要求；并在工程量清单细目中以总额价形式单列安全生产费用作为指定报价，费用总额一般不得低于投标价的1.5%，且该项费用不得作为竞争性报价；大跨径桥梁、海（江）底隧道等具有高技术难度和安全风险的项目，应当相应提高安全生产费用比例。建设单位对工程项目的安全防护、安全施工有特殊要求需增加安全生产费用的，应当在招标文件中予以明确，并在安全生产费用项目清单中增列相应项目及费用。

**第七条** 施工单位在投标时，应当按照招标文件计列的安全生产费用总额报价，不得擅自更改；当建设单位单列的安全生产费用总额不能满足施工实际需要时，施工单位应在其他相关子目报价中考虑不足部分。

**第三章　项目安全生产费用的使用和管理**

**第八条**　安全生产费用应当按照有关规定，在以下范围内使用：

（一）完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出。

1．“四口”（通道口、预留洞口、电梯井口、楼梯口）、“五临边”（未安装栏杆的平台临边、无外架防护的层面临边、升降口临边、基坑临边、上下斜道临边）等防护、防滑设施的费用；

2．防止物体、人员坠落设置的安全网、棚等费用；

3．安全警示、警告标志、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维护的费用；

4．特种设备、压力容器、避雷设施、大型施工机械、支架等检测检验费用；

5．隧道逃生管等其他安全防护、检测设施、设备的费用。

（二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。

1．各种消防设备及器材，救生衣、圈，急救药箱及器材费用；

2．安全帽、保险带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员安全防护用品费用；

3．其他专门为应急救援所需而准备的物资及专用设备、工具的使用费用。

（三）聘请专家参与安全生产检查与评价费用。

（四）重大危险源、重大事故隐患的评估、监控支出。

1．对重大危险源、重大事故隐患进行辨识、评估、监控、监管费用；

2．火工材料、放射性物品的临时存放所需费用；

3．对有重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询的费用；

（五）安全技能培训、进行应急救援演练及防抗台风、暴雨等自然灾害支出。

1．“三类人员”和特种作业人员的安全教育培训、复训费用；

2．内部组织的安全技术、知识培训教育费用；

3．组织安全生产应急预案演练费用；

4、防抗台风、暴雨等自然灾害措施支出费用。

（六）其他与安全生产直接相关的支出。

1．召开安全生产专题会议等相关活动费用；

2．举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛活动费用；

3．安全经验交流、现场观摩费用；

4．购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料费用；

5．配备给专职安全人员使用的相机、电脑等物品费用；

6．建设单位和监理单位共同认定的其他安全生产费用。

**第九条** 施工单位在以下范围内发生与安全生产相关的费用，均不列入安全生产费用，按正常工程费用渠道列支。

（一）施工单位应当为施工人员办理团体人身意外伤害险或个人意外伤害险费用；

（二）施工单位为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险费用；

（三）工地临时办公、宿舍、食堂等现场办公生活设施为达到安全要求所需费用；

（四）施工现场与外界的隔离、围挡设施费用；

（五）为保证施工期间交通安全而设置的临时安全设施和标志、标牌费用；

（六）爆破作业及穿越村镇、公路、河流、地线管线的施工现场进行防护、隔离等设施费用；

（七）按正常施工作业所设置的防失稳支撑、支架等设备费用；

（八）高边坡、高路堤的稳定观测、现浇桥梁施工监控、隧道施工监控量测、超前地质预报和“第三方”检测等费用。

（九）日常安全生产检查及考核奖励费用。

（十）建设单位和监理单位共同认定的其他不列入安全生产费用支出的费用。

**第十条**　安全生产费用实行专款专用。施工单位应当建立健全工程项目安全生产费用列支、计取和使用制度，明确安全生产费用管理程序、职责及权限，并在财务管理中单独列出现场安全项目费用清单。施工单位应当在规定范围安排使用安全生产费用，不得挪用或挤占。

**第十一条**　监理单位应当对施工单位在施工现场安全生产费用使用情况进行监理。

监理单位发现施工单位在施工现场存在安全隐患或未落实安全生产费用的，应当提出要求其改正，施工单位拒不改正的，监理单位可暂时停止安全生产费用及工程款的计量支付，并及时向建设单位报告。

**第十二条** 建设单位应当对施工单位的安全生产费用使用情况进行监督检查。

**第四章 安全生产费用的支付**

**第十三条**　建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全生产费用的数额、项目清单、支付计划、使用要求、调整方式等条款；并按照本规定及合同约定及时向施工单位支付安全生产费用，同时建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向施工单位支付至少50%企业安全生产费用。

**第十四条** 施工单位应当根据招投标文件的要求，编报当月投入使用的安全生产费用使用报表（按项目清单编制，附相关凭证）及下个月的安全生产费用使用计划，经项目负责人签字盖章后与当月工程款计量支付表同时报送监理工程师审核。

**第十五条** 监理工程师收到安全生产费用使用报表后，应当在7日内对施工单位的安全生产费用使用报表进行审核，核实无误后予以签字确认。

**第十六条** 建设单位对经监理工程师签字确认的安全生产费用使用报表进行审核确认后，与当月工程款同时计量支付给施工单位。

**第十七条** 施工单位安全生产费用应根据实际需要投入使用，当实际使用费超出合同规定的安全生产费用总额的, 承包人应在本项目其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付超出部分的安全生产费用。安全生产费用实际投入使用少于合同中规定的安全生产费用总额的，建设单位不得支付余额部分的安全生产费用。

**第十八条** 实行工程总承包的项目，总承包单位依法将工程分包给其他单位的，总承包单位应当与分包单位在分包合同中明确由分包单位实施的安全措施、分包工程安全生产费用及支付等条款。严禁总承包单位拖欠分包单位的安全生产费用。

**第五章　安全生产费用的监督管理**

**第十九条** 各级交通主管部门对公路水运建设工程安全生产费用计取、支付、使用实施监督检查。

跟踪审计机构应当加强对公路水运建设工程安全生产费用资金使用管理的审计监督，确保资金“专款专用”。

**第二十条**　各级交通主管部门在工程项目招标投标阶段，应当认真审查招标文件中安全生产费用项目清单单列情况、投标报价按本规定确定安全生产费用情况。

**第二十一条**　各级交通主管部门应当及时受理对公路水运建设工程安全生产费用不按规定计取、支付以及挪用挤占安全生产费用的举报和投诉，并按有关规定调查处理。

**第六章 附则**

**第二十二条**　本规定由福建省交通运输厅负责解释。

**第二十三条**  本规定自发布之日起施行,有效期为两年。

附件：安全生产费用使用清单

附件

安全生产费用使用清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **费用大类** | **使用细目** | **费用（元）** |
| 1 | 完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出 | ①“四口”“五临边”等防护、防滑设施 |  |
| ②防止物体、人员坠落设置的安全网、棚等 |  |
| ③安全警示、警告标示、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维修、维护 |  |
| ④特种设备、压力容器、避雷设施、大型施工机械、支架等检测检验 |  |
| ⑤隧道逃生管等其他安全防护设施、检测设施、设备 |  |
| 2 | 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出 | ①各种应急救援设备及器材，救生衣、圈，急救药箱及器材 |  |
| ②安全帽、保险带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员安全防护用品 |  |
| ③其他专门为应急救援所需而准备的物资及专用设备、工具 |  |
| 3 | 安全生产检查与评价支出 | 聘请专家参与安全检查和评价 |  |
| 4 | 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出 | ①对重大危险源、重大事故隐患进行辨别、评估、监控、监管 |  |
| ②火工材料、放射性物品的临时存放 |  |
| ③对有重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询 |  |
| 5 | 安全技能培训、进行应急救援演练及防抗台风、暴雨等自然灾害支出 | ①“三类人员”和特种作业人员的安全教育培训、复训 |  |
| ②内部组织的安全技术、知识培训教育 |  |
| ③组织安全生产应急救援演练 |  |
| ④防抗台风、暴雨等自然灾害措施支出费用 |  |
| 6 | 其他与安全生产直接相关的支出 | ①召开安全生产专题会议等相关活动 |  |
| ②举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动 |  |
| ③安全经验交流、现场观摩 |  |
| ④购置、编印安全生产书籍、刊物、影象资料 |  |
| ⑤配备给专职安全员使用的相机、电脑等物品 |  |
| ⑥建设单位和监理单位共同认定的其他安全生产费用 |  |
| 7 | 特殊要求的安全生产费用 | 建设单位对有特殊要求的工程项目安全防护、安全施工明确增加的安全生产费用 |  |
| 安全生产费用总额 |  |  |
| 合同投标价 |  |  |

抄送：厅政法处、厅安监处、厅执法监督局。

福建省交通运输厅办公室　　 　2022年12月11日印发